Informe de cierre sprint 1.0

| **Reunión** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Versión** | **Descripción** | | **Autor** |
| APT - 01 | 1.0 | *Asignatura Portafolio de* Título | | Nicki Bravo |
| **Fecha** | | **Ubicación** | **Proyecto** | |
| 21/08/2025 | | *Duoc UC.* | SuperLocaliza | |

| **Participantes** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre** | **Empresa** | **Teléfono** | **e-mail** |
| Dariac Saldias | Duoc UC | +56912345678 | daria.saldias@gmail.com |
| Benjamin Canales | Duoc UC | +56993456789 | benjamin.canales@gmail.com |
| Nicki Bravo | Duoc UC | +56934567890 | nicki.bravo@gmail.com |

# Introducción

El proyecto **Superlocaliza** tiene como objetivo desarrollar una aplicación que facilite a los clientes de supermercados localizar productos de manera rápida y eficiente, mostrando sugerencias, promociones, ofertas y descuentos personalizados. La aplicación busca mejorar la experiencia de compra, optimizar el tiempo de los usuarios y brindar información clara sobre la disponibilidad de productos y su ubicación dentro del supermercado. Este sprint 1 se centró en establecer las bases del proyecto, definir requerimientos, planificar el desarrollo inicial de la aplicación.

# Resumen Sprint

**Fechas de ejecución:** 14 de agosto

Durante este sprint, el equipo trabajó en la recopilación y definición de requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación, priorizando aquellos más esenciales para el funcionamiento básico de Superlocaliza. Se realizaron reuniones de coordinación, análisis del alcance del proyecto y diseño inicial de la estructura de requerimientos. Algunas tareas de diseño gráfico y funcionalidades avanzadas fueron postergadas para el próximo sprint, debido a la necesidad de consolidar los requerimientos básicos primero.

# Tareas realizadas

**Requerimientos del sistema:** definición de los requerimientos funcionales y no funcionales de la aplicación.  
**Minuta de reunión de portafolio:** registro y organización de los acuerdos y decisiones de las reuniones del proyecto.  
**Matriz EDT:** elaboración de la Estructura de Desglose del Trabajo, definiendo actividades y responsables.  
**Informe ERS:** redacción del documento de especificación de requerimientos del sistema.  
**Documento Mockups:** creación de los primeros bocetos de la interfaz y diseño preliminar de la aplicación.  
**Documento de Casos de Uso Extendido:** definición de los casos de uso completos con actores, descripción y flujo de acciones.

# Próximo Sprint

En el próximo sprint, el equipo se compromete a:  
Diseñar la interfaz de usuario completa, basada en los mockups creados.  
Implementar las funcionalidades básicas de búsqueda y sugerencias de productos.  
Configurar notificaciones de promociones y descuentos para los clientes.  
Iniciar las pruebas de usabilidad con usuarios de prueba y recoger retroalimentación.

# Anexos

Archivo Excel con los 39 requerimientos definidos en este sprint.  
Minuta de reunión de portafolio.  
Matriz EDT.  
Informe ERS completo.  
Documento de Mockups con los primeros diseños de la interfaz.  
Documento de Casos de Uso Extendido.