|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tú carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En términos generales, las actividades se desarrollaron conforme a los plazos establecidos en el Gantt. Solo se presentaron leves retrasos —de aproximadamente un día— debido a ajustes en el alcance del proyecto y a retroalimentaciones que llegaron más tarde de lo previsto. Entre los factores que facilitaron el avance destacan la claridad del diccionario de datos y los mockups, el uso de herramientas colaborativas como draw.io y el control de versiones, además de la planificación en sprints breves, lo que permitió una rápida adaptación. Como elementos que dificultaron el proceso, se identificaron cambios de alcance durante iteraciones en curso, pequeñas inconsistencias entre el diccionario de datos y el modelo entidad–relación, y la falta de datos reales para pruebas de rendimiento y validación temporal.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para mitigar las dificultades, se implementaron políticas de congelamiento de alcance por sprint, asegurando estabilidad en cada ciclo de desarrollo. Se estableció además una fuente única de verdad mediante la conciliación entre el diccionario de datos y el modelo ER, evitando duplicidades o ambigüedades. Adicionalmente, se generaron datos sintéticos y scripts de prueba para validar las funcionalidades, y se planificaron revisiones periódicas que permitieron paralelizar tareas de QA y documentación. Estas acciones redujeron la necesidad de replanificación y ayudaron a recuperar holguras en el cronograma, manteniendo la consistencia de los entregables.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Considero que el trabajo ha sido consistente, bien estructurado y con trazabilidad clara entre procesos, datos y arquitectura. Las decisiones técnicas fueron documentadas y se mantuvo una planificación efectiva basada en sprints. Entre los aspectos más destacables se encuentran la organización metodológica y la calidad de los diagramas producidos. Como oportunidades de mejora, identifico la necesidad de reducir los tiempos de revisión, homogeneizar estilos y convenciones gráficas desde etapas tempranas, y validar con datos de prueba reales desde el inicio. Para abordar estos puntos, se incorporará un checklist de cierre por sprint, un bloque diario dedicado a QA/documentación, y la automatización de exportes desde draw.io para optimizar el flujo de entrega.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una duda que surge tras revisar el avance del proyecto es si el nivel de detalle actual en los diagramas de despliegue y vista física resulta suficiente, o si sería conveniente añadir una lámina complementaria que incluya controles de seguridad (roles, firewall, métricas operativas básicas). Asimismo, se plantea si para la evaluación final se espera alguna evidencia de prueba de rendimiento.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? QA y documentación (estilos, pies de página, numeración) → asignar a un responsable. Evidencias y anexos (exportes, empaquetado de entregables) → asignar a un responsable. Presentación final (guion y demostración de artefactos) → asignar a un responsable. Además, se agregan pequeñas actividades complementarias, como la creación de un script de datos semilla para las demostraciones y el diseño de un plan breve de pruebas E2E y observabilidad para la siguiente fase del proyecto.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El desempeño grupal ha sido positivo. El equipo mantiene compromiso, cumplimiento de hitos y calidad en los entregables. Se destaca la colaboración constante, la disposición a apoyar entre pares y la agilidad en la toma de decisiones técnicas. Como punto a mejorar, sería beneficioso fortalecer la comunicación proactiva, fomentando acuerdos documentados y revisiones más oportunas, para asegurar una coordinación aún más efectiva en las próximas etapas.